Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Информатизация в Грязовецком муниципальном районе

на 2015-2017 годы»

за 2015 год

На реализацию муниципальной программы «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» в 2015 году в бюджете района  предусмотрено 1673,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1673,4 рублей (100 % от запланированного объема), в том числе за счет собственных средств бюджета района - 1673,4 тыс. рублей.

Наибольшая доля расходов бюджета района, выделенных по программе, направлена на информационно-техническое сопровождение в сфере компьютерных технологий (90,8%).

Все мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме.

В 2015 году реализация муниципальной программы обеспечила следующие результаты:

1. В рамках решения задачи «обеспечение системы электронного правительства в органах местного самоуправления» сохранены на уровне 100% доля органов местного самоуправления (ОМСУ), обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия, сохранена доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) с доступом к системе электронного правительства.

2. В рамках решения задачи «обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления и общедоступности муниципальных информационных ресурсов» увеличена доля автоматизированных рабочих мест (АРМ) с подключенным выходом в Интернет до 95 %, а также сохранена доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта на уровне 100%.

3. Решение задачи «повышение уровня квалификации и профессиональной подготовки в области информационных технологий работников органов местного самоуправления и БУ «КИТЦ Грязовецкого района»» позволило провести обучение 10 % пользователей.

4. В рамках решения задачи «обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем в органах местного самоуправления» доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением, доля АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации), прошедших аттестацию сохранены на уровне 100%.

5. В рамках решения задачи «развитие использования населением механизма получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде» доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» составила 1%, количество органов местного самоуправления и организаций в районе, осуществляющих активацию граждан на ЕПГУ увеличилось до 13 при запланированном показателе 9.

6.  Решение задачи «информационно-техническое сопровождение в сфере компьютерных технологий» обеспечило 100 % выполненных заявок в сфере компьютерных технологий.

Все 10 целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, достижение которых определено на 2015 год выполнены.

Данные о достижении показателей (индикаторов) приведены в таблице 1 (прилагается).

В 2015 году в рамках решения задач муниципальной программы финансовые средства направлены на реализацию следующих основных мероприятий:

1. На реализацию мероприятия «сопровождение и обслуживание программных средств в целях обеспечения электронного взаимодействия между государственными органами, ОМСУ, организациями и заявителями» израсходовано 5  тыс. руб. Финансовые средства направлены на приобретение электронных цифровых подписей сотрудникам ОМСУ.

2. Объем финансирования мероприятия «обеспечение высокоскоростного доступа к глобальной сети Интернет» составил 20,4 тыс. руб. Финансовые средства израсходованы на оплату услуг связи (доступа в Интернет).

3. На реализацию мероприятия «сопровождение и обслуживание официального интернет-сайта ОМСУ района» израсходовано 23,1 тыс. руб. Финансовые средства израсходованы на оплату хостинга, техническую поддержку.

4. Объем финансирования мероприятия «модернизация компьютерной техники» составил 6,9 тыс. руб. Финансовые средства израсходованы на приобретение комплектующих частей для АРМ.

5. На реализацию мероприятия «сопровождение и обновление антивирусного программного обеспечения» выделено и израсходовано 64,4 тыс. руб. Финансовые средства  израсходованы на продление лицензии антивирусного программного обеспечения.

6. На реализацию мероприятия «сопровождение специализированного бухгалтерского  программного обеспечения и систем электронной сдачи отчетности (ИТС поддержка программ 1С Предприятие 8.3, СБИС)» выделено и израсходовано 17,5 тыс. руб. Финансовые средства  израсходованы на продление ИТС поддержки программ 1С Предприятие 8.3, лицензии СБИС.

7.  На реализацию мероприятия «приобретение программного комплекса «Стек-ЖКХ»» выделено и израсходовано 17,5 тыс. руб. Финансовые средства  израсходованы на приобретение лицензии программного комплекса «Стек-ЖКХ».

8. На реализацию мероприятия «Работа по информационно-техническому сопровождению в сфере компьютерных технологий» выделено и израсходовано 1519, тыс. руб. Финансовые средства  израсходованы на оплату труда сотрудников информационно-технической сферы.

В рамках данного мероприятия в течение года выполнялись следующие работы:

- Сопровождение программного обеспечения, обучение и консультация пользователей;

- Техническое обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники;

- Организация работы и администрирование локальных компьютерных сетей, техническое обслуживание и ремонт технических элементов сети;

- Организация электронной почты и обеспечение пользователям доступа к сети Интернет;

- Техническое и информационное сопровождение официального сайта района;

- Техническое, методическое и информационное обеспечение мероприятий, организуемых и проводимых органами местного самоуправления пользователей;

- Техническое обеспечение селекторных совещаний и видеоконференций;

- Техническое и методическое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг в электронном виде.

Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы в приведены в таблице 2 (прилагается).

Данные об использовании средств бюджета района в приведены в таблице 3 (прилагается).

Сведения о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на выполнение работ БУ «КИТЦ Грязовецкого района» по муниципальной программе приведены в таблице 4 (прилагается).

В течение 2015 года в муниципальную программу «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» вносился ряд изменений в финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, сведения о показателях (индикаторах) программы. Изменения вносились ввиду изменения финансирования муниципальной программы на основании нормативных актов:

1. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 24.02.2015 г. № 51 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11 ноября 2014 года № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

2. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 19.08.2015 № 296 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11 ноября 2014 года № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы».

3. Постановление администрации Грязовецкого муниципального района от 23.12.2015 № 499 «О внесении изменений в постановление администрации района от 11 ноября 2014 года № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы»

В соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы:

Степень реализации мероприятий муниципальной программы:

СРм = 8/ 8=1,

Все мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) выполнены в полном объеме;

Все мероприятия, предусматривающее оказание муниципальных работ на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств бюджета района, выполнены в полном объеме.

Степень соответствия запланированному уровню затрат:

ССуз = 1673,4/1409,4=1,19

Эффективность использования средств бюджета района:

Эис = 1/1,19=0,84,

Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

СДпз1 = 38/37=1,

СДпз2 = 100/100=1,

СДпз3 = 95/95=1,

СДпз4 = 100/100=1,

СДпз5 = 10/10=1,

СДпз6 = 100/100=1,

СДпз7 = 100/100=1,

СДпз8 = 1/1=1,

СДпз9 = 13/9=1,

СДпз10 = 100/100=1,

СРмп =10 / 10=1,

Эффективность реализации муниципальной программы  в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности использования средств бюджета района:

ЭРмп/п = 1*0,84=0,84,

Эффективность реализации муниципальной программы – средняя.

Продолжить реализацию муниципальной программы «Информатизация в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы» необходимо, так как мероприятия программы способствуют популяризации электронных услуг, сохранению достигнутых результатов в сфере информатизации, а также развитию информатизации в Грязовецком муниципальном районе.

Информация для расчета степени достижения плановых значений показателей муниципальной программы

«Информатизация в Грязовецком муниципальном районе

на 2015-2017 годы»

за 2015 год

- Доля АРМ с доступом к системе электронного правительства

Показатель рассчитывается по формуле:

I1=NЭАРМ/NАРМ*100%, где:

I1 - Доля АРМ с доступом к системе электронного правительства

NАРМ – общее количество АРМ, требующих подключения к системе электронного правительства, соответствующее количеству работающих с системой пользователей

NЭАРМ – количество АРМ с доступом к системе электронного правительства

I1=8/21*100%=38%

- Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия

Показатель рассчитывается по формуле:

I2=NЭО/NО*100%, где:

I2 - Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия

NО – общее количество ОМСУ, использующих межведомственное взаимодействие

NЭО – количество ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия

I2=11/11*100%=100%

- Доля АРМ с подключенным выходом в Интернет

Показатель рассчитывается по формуле:

I3=NЭАРМ/NАРМ*100%, где:

I3 - доля АРМ с подключенным выходом в Интернет

NАРМ – общее количество АРМ

NЭАРМ – количество АРМ с подключенным выходом в Интернет

I3=153/161*100%=95%

- Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта

Показатель рассчитывается по формуле:

I4=NСО/NО*100%, где:

I4 - доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта

NО– общее количество ОМСУ

NСО – количество ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта

I4=14/14*100%=100%

- Доля пользователей, прошедших обучение

Показатель рассчитывается по формуле:

I5=NОБП/NП*100%, где:

I5 - доля пользователей, прошедших обучение

NОБП – количество пользователей, прошедших обучение

NП – общее количество пользователей

I5=16/161*100%=10%

- Доля АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации), прошедших аттестацию

Показатель рассчитывается по формуле:

I6=NАСАРМ/NСАРМ*100%, где:

I6 - доля АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации), прошедших аттестацию

NАСАРМ – количество АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации), прошедших аттестацию

NСАРМ – общее количество АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации)

I6=2/2*100%=100%

- Доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением

Показатель рассчитывается по формуле:

I7=NААРМ/NАРМ*100%, где:

I7 - доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением

NААРМ – количество АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением

NАРМ – общее количество АРМ

I7=23/23*100%=100%

- Доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин»

Показатель рассчитывается по формуле:

I8=NОГ/NГ*100%, где:

I8 - доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин»

NОГ – количество обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» в Грязовецком муниципальном районе

NГ – общее количество граждан в Грязовецком муниципальном районе

I8=403/33300*100%=1%

- Количество органов местного самоуправления и организаций в районе, осуществляющих активацию граждан на ЕПГУ

Показатель рассчитывается по формуле:

I9=NСОМСУ+NНОМСУ, где:

I9 - количество органов местного самоуправления и организаций в районе, осуществляющих активацию граждан на ЕПГУ

NСОМСУ – количество органов местного самоуправления и организаций в районе, выполнявшие активацию граждан на ЕПГУ до отчетного года

NНОМСУ – количество органов местного самоуправления и организаций в районе, начавшие активацию граждан на ЕПГУ в отчетном году

I9=2+11=13

- Доля выполненных заявок в сфере компьютерных технологий

Показатель рассчитывается по формуле:

I10=Nвз/Nз*100%, где:

I10 - доля выполненных заявок в сфере компьютерных технологий

Nвз – количество выполненных заявок в сфере компьютерных технологий

Nз – количество поступивших заявок в сфере компьютерных технологий

I10=1436/1436*100%=100%

Данные для расчета показателей: «доля АРМ с доступом к системе электронного правительства»; «доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия»; «доля АРМ с подключенным выходом в Интернет»; «доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта»; «доля пользователей, прошедших обучение»; «доля АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации), прошедших аттестацию»; «доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением»;  «количество органов местного самоуправления и организаций в районе, осуществляющих активацию граждан на ЕПГУ»; «доля выполненных заявок в сфере компьютерных технологий» предоставляются БУ «КИТЦ Грязовецкого райна».

Для расчета показателя «доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» используются статистические данные Вологдастата об общем количестве граждан в Грязовецком муниципальном районе и данные о количестве обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» центра общественного доступа БУК «МЦБ».

Единица измерения показателей – процент для: доля АРМ с доступом к системе электронного правительства; доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия; доля АРМ с подключенным выходом в Интернет; доля ОМСУ, обеспеченных поддержкойофициального сайта; доля пользователей, прошедших обучение; доля АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации), прошедших аттестацию; доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением; доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин»; доля выполненных заявок в сфере компьютерных технологий. Единица измерения показателя – единица для «количество органов местного самоуправления и организаций в районе, осуществляющих активацию граждан на ЕПГУ».

Директор БУ «КИТЦ Грязовецкого района»				Е.Н. Морева

### Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)<*>

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Доля АРМ с доступом к системе электронного правительства | % | 37 | 37 | 38 | нет |
| 2 | Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 3 | Доля АРМ с подключенным выходом в Интернет | % | 75 | 95 | 95 | нет |
| 4 | Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 5 | Доля пользователей, прошедших обучение | % | 10 | 10 | 10 | нет |
| 6 | Доля АРМ (участвующих в подготовке и обработке секретной информации), прошедших аттестацию | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 7 | Доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 8 | Доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» | % | 0 | 1 | 1 | нет |
| 9 | Количество органов местного самоуправления и организаций в районе, осуществляющих активацию граждан на ЕПГУ | Ед. | 2 | 9 | 13 | нет |
| 10 | Доля выполненных заявок в сфере компьютерных технологий | % | 100 | 100 | 100 | нет |

### Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Сопровождение и обслуживание программных средств в целях обеспечения электронного взаимодействия между государственными органами, ОМСУ, организациями и заявителями | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.04.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.04.2015 г. | 31.12.2015 г. | Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия 100% | Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой системы электронного межведомственного взаимодействия 100% | нет |
| 2 | Обеспечение высокоскоростного доступа к глобальной сети Интернет | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Доля АРМ с подключенным выходом в Интернет 95% | Доля АРМ с подключенным выходом в Интернет 95% | нет |
| 3 | Сопровождение и обслуживание официального интернет-сайта ОМСУ района | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта 100% | Доля ОМСУ, обеспеченных поддержкой официального сайта 100% | нет |
| 4 | Обучение пользователей в области информационных технологий | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Доля пользователей, прошедших обучение 10% | Доля пользователей, прошедших обучение 10% | нет |
| 5 | Модернизация компьютерной техники | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | Доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением 100% | Доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением 100% | нет |
| 6 | Сопровождение и обновление антивирусного программного обеспечения | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | Доля АРМ, обеспеченных антивирусной защитой 100% | Доля АРМ, обеспеченных антивирусной защитой 100% | нет |
| 7 | Сопровождение специализированного бухгалтерского программного обеспечения и систем электронной сдачи отчетности (ИТС поддержка программ 1С Предприятие 8.3, СБИС) | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.12.2015 г. | 31.12.2015 г. | Доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением 100% | Доля АРМ (с установленным бухгалтерским программным обеспечением), обеспеченных информационно-техническим сопровождением 100% | нет |
| 8 | Приобретение программного комплекса «Стек-ЖКХ» | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.03.2015 | 30.04.2015 | 01.03.2015 | 30.04.2015 | Приобретение программного комплекса «Стек-ЖКХ» | Приобретен программный комплекс «Стек-ЖКХ» | нет |
| 9 | Обучение в рамках проекта «Электронный гражданин» | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Проведение обучения населения в рамках проекта «Электронный гражданин» Доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» 1% | Проведено обучение населения в рамках проекта «Электронный гражданин» Доля обученных граждан в рамках проекта «Электронный гражданин» 1% | нет |
| 10 | Размещение информации на официальном сайте района | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Размещение информации на официальном сайте района Количество размещений 12 | Размещена информация на официальном сайте района Количество размещений 12 | нет |
| 11 | Размещение информации в районной газете | АУ РГ Сельская правда | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Размещение информации в районной газете Количество размещений 4 | Размещена информация в районной газете Количество размещений 4 | нет |
| 12 | Распространение печатной информации | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Распространение печатной информации Количество экземпляров 3000 | Распространена печатная информация Количество экземпляров 3000 | нет |
| 13 | Активация граждан на портале государственных услуг Российской Федерации | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Выполнение активации граждан на портале государственных услуг Российской Федерации | Выполнение активации граждан на портале государственных услуг Российской Федерации | нет |
| 14 | Сопровождение программного обеспечения, обучение и консультация пользователей | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Обеспечение сопровождения программного обеспечения, обучение и консультация пользователей; Количество обслуживаемых органов местного самоуправления 4 | Обеспечено | нет |
| 15 | Техническое обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Обеспечение технического обслуживания и ремонта компьютеров и оргтехники; Количество обслуживаемых органов местного самоуправления 4 | Обеспечено | нет |
| 16 | Организация работы и администрирование локальных компьютерных сетей, техническое обслуживание и ремонт технических элементов сети | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Организация работы и администрирование локальных компьютерных сетей, техническое обслуживание и ремонт технических элементов сети; Количество обслуживаемых сетей 1 | Выполнено | нет |
| 17 | Организация электронной почты и обеспечение пользователям доступа к сети Интернет | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Организация электронной почты и обеспечение пользователям доступа к сети Интернет Количество обслуживаемых органов местного самоуправления 4 | Выполнено | нет |
| 18 | Техническое и информационное сопровождение официального сайта района | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Обеспечение технического и информационного сопровождения официального сайта района | Обеспечено | нет |
| 19 | Техническое, методическое и информационное обеспечение мероприятий, организуемых и проводимых органами местного самоуправления пользователей | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Техническое, методическое и информационное обеспечение мероприятий, организуемых и проводимых органами местного самоуправления пользователей; Количество обслуживаемых органов местного самоуправления 7 | Обеспечено | нет |
| 20 | Техническое обеспечение селекторных совещаний и видеоконференций | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Техническое обеспечение селекторных совещаний и видеоконференций; Количество обслуживаемых органов местного самоуправления 7 | Обеспечено | нет |
| 21 | Техническое и методическое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг в электронном виде | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | 01.01.2015 г. | 31.12.2015 г. | Техническое и методическое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг в электронном виде; Количество обслуживаемых органов местного самоуправления 6 | Обеспечено | нет |

### Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  | всего, в том числе | 1409,4 | 1673,4 | 1673,4 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 1409,4 | 1673,4 | 1673,4 |
| Мероприятие 1.2. | Сопровождение и обслуживание программных средств в целях обеспечения электронного взаимодействия между государственными органами, ОМСУ, организациями и заявителями | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 3,2 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 1.2.1 | Приобретение электронных подписей | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 3,2 | 5,0 | 5,0 |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение высокоскоростного доступа к глобальной сети Интернет | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Мероприятие 2.1.1 | Оплата услуг доступа | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Мероприятие 2.2 | Сопровождение и обслуживание официального интернет-сайта ОМСУ района | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 23,7 | 23,1 | 23,1 |
| Мероприятие 2.2.1 | Оплата сопровождения официального интернет-сайта ОМСУ района | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 23,7 | 23,1 | 23,1 |
| Мероприятие 4.2 | Модернизация компьютерной техники | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 0 | 6,9 | 6,9 |
| Мероприятие 4.4 | Сопровождение и обновление антивирусного программного обеспечения | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 0 | 64,4 | 64,4 |
| Мероприятие 4.4.1 | Оплата продления лицензии антивирусного программного обеспечения | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 0 | 64,4 | 64,4 |
| Мероприятие 4.4.2 | Настройка антивирусного программного обеспечения на АРМ | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | собственные доходы бюджета района | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 4.5 | Сопровождение специализированного бухгалтерского программного обеспечения и систем электронной сдачи отчетности (ИТС поддержка программ 1С Предприятие 8.3, СБИС) | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 0 | 17,5 | 17,5 |
| Мероприятие 4.5.1 | Продление ИТС поддержки программ 1С Предприятие 8.3 | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 0 | 13,7 | 13,7 |
| Мероприятие 4.5.2 | Продление лицензии программного комплекса Сбис++ | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 0 | 3,8 | 3,8 |
| Мероприятие 4.6 | Приобретение программного комплекса «Стек-ЖКХ» | Администрация Грязовецкого муниципального района Вологодской области | собственные доходы бюджета района | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| Мероприятие 6.1 | Работа по информационно-техническому сопровождению в сфере компьютерных технологий | БУ «КИТЦ Грязовецкого района» | собственные доходы бюджета района | 1345,6 | 1519,6 | 1519,6 |
|  | Оплата труда сотрудников БУ «КИТЦ Грязовецкого района», выполняющих информационно-техническое сопровождение в сфере компьютерных технологий |  |  | 1345,6 | 1519,6 | 1519,6 |

### Таблица 4

Отчет о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий на выполнение работ

БУ «КИТЦ Грязовецкого района» по муниципальной программе

| Наименование услуги (работы), показателя объема услуги (работы), подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги (работы) | Расходы бюджета района на оказание муниципальной услуги (работы) (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Показатель объема работы 1: | Количество обслуживаемых органов местного самоуправления | 1345,6 | 1519,6 | 1519,6 |
| Сопровождение программного обеспечения, обучение и консультация пользователей | 4 | 4 |  |  |  |
| Показатель объема работы 2: | Количество обслуживаемых органов местного самоуправления |  |  |  |
| Техническое обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники | 4 | 4 |  |  |  |
| Показатель объема работы 3: | Количество обслуживаемых сетей |  |  |  |
| Организация работы и администрирование локальных компьютерных сетей, техническое обслуживание и ремонт технических элементов сети | 1 | 1 |  |  |  |
| Показатель объема работы 4: | Количество обслуживаемых органов местного самоуправления |  |  |  |
| Организация электронной почты и обеспечение пользователям доступа к сети Интернет | 4 | 4 |  |  |  |
| Показатель объема работы 5: | Количество сайтов |  |  |  |
| Техническое и информационное сопровождение официального сайта района | 1 | 1 |  |  |  |
| Показатель объема работы 6: | Количество обслуживаемых органов местного самоуправления |  |  |  |
| Техническое, методическое и информационное обеспечение мероприятий, организуемых и проводимых органами местного самоуправления пользователей | 7 | 7 |  |  |  |
| Показатель объема работы 7: | Количество обслуживаемых органов местного самоуправления |  |  |  |
| Техническое обеспечение селекторных совещаний и видеоконференций | 7 | 7 |  |  |  |
| Показатель объема работы 8: | Количество обслуживаемых органов местного самоуправления |  |  |  |
| Техническое и методическое обеспечение мероприятий по предоставлению услуг в электронном виде | 6 | 6 |  |  |  |