Отчет

о реализации муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 05.11.2014 №441

(изменения от 29.12.2015 № 525, от 25.02.2016 № 80,

от 25.04.2016 №204, 03.11.2016 № 600)

за 2016 год.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы

По итогам 2016 года при реализации природоохранных мероприятий (задач) направленных на достижение целей, улучшения качественных  показателей (индикаторов) муниципальной программы,  достигнуты следующие результаты:

- «Объем сброса неочищенных сточных вод в водные объекты» при плановом показателе объема сброса в 1,5 млн. кубометров фактически сброшено 1,003 млн. кубометров неочищенных сточных вод. Улучшение данного качественного показателя связано с проведением мероприятий по экономии питьевой воды (установка приборов учета) гражданами и организациями водопользователями, а также ликвидация предприятий.

- «Количество отремонтированных и обустроенных источников питьевого водоснабжения» при плановом показателе, составляющем 6 (шесть) единиц отремонтированных и обустроенных источников питьевого водоснабжения, фактически обустроено (новое строительство) 0 (ноль) единиц источников питьевого водоснабжения. Ухудшение данного качественного показателя связано с отсутствием источников питьевого водоснабжения в пользовании администрации Грязовецкого муниципального района.

- В 2016 году качественный показатель «Количество эксплуатируемых объектов размещения отходов» составил 10 объектов, при плановом показателе 10 объектов.

- Качественный показатель «Количество особо охраняемых природных территорий» остался на уровне 2015 года и составил 9 объектов, при плановом показателе 9 объектов.

- Доля разработанных правил эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Грязовецкого района составляет 0 % при плановом показателе 0 %.

- Качественный показатель «Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения составил 411 мероприятий, при плановом показателе 95 мероприятий.

Перечень основных мероприятий, выполненных в результате реализации мероприятий муниципальной программы

Для реализации основных мероприятий программы в 2016 году планировалось выделение средств бюджета Грязовецкого муниципального района, по состоянию на 31.12.2015 года в сумме 680,0 тысяч рублей. Фактически бюджетом Грязовецкого муниципального района выделены денежные средства в сумме 645,2 тысяч рублей и израсходованы на следующие природоохранные мероприятия:

- Природоохранные мероприятия по особо охраняемым природным территориям, соблюдение законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений. Плановым показателем Программы предусмотрены расходы в объеме 635,2 тысяч рублей. Бюджетом Грязовецкого муниципального района по состоянию на 31.12.2015 года предусмотрено выделение денежных средств в объеме 620,0 тысяч рублей. Весь объем денежных средств был израсходован на приведение в соответствие документации по эксплуатации гидротехнических сооружений района.

- Проведение работ по экологическому мониторингу. Плановым показателем Программы предусмотрены расходы в объеме 10,0 тысяч рублей. Бюджетом Грязовецкого муниципального района по состоянию на 31.12.2015 года предусмотрено выделение денежных средств в объеме 10,0 тысяч рублей. Фактически для проведения мероприятий по организации экологического мониторинга из бюджета Грязовецкого муниципального района выделено 10,0 тысяч рублей.

Привлечение иных средств на реализацию Программы не осуществлялось.

Неблагоприятные факторы повлиявшие на ход выполнения программы в 2016 году отсутствовали.

Нормативно-правовые акты, предназначенные для реализации Программы, в 2016 году не принимались.

Главой администрации Грязовецкого муниципального района в целях внесения изменений в Программу приняты следующие нормативно-правовые акты:

- Постановление от 25.02.2016 № 80 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05 ноября 2014 года № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы». При подготовке данного Постановления учтены требования бюджетной классификации по финансированию группы однородных направлений. В данном Постановлении приложение 2 , основное мероприятие 7 изложено в следующей редакции «Природоохранные мероприятия по особо охраняемым природным территориям, соблюдение законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений», соответственно объединена сумма финансирования на 2016 год, которая составила 620,0 тысяч рублей.

- Постановление от 25.04.2016 № 204 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05 ноября 2014 года № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы». При подготовке данного Постановления отдел природных ресурсов и охраны окружающей среды  руководствовался Постановлением Правительства Вологодской области от 27 октября 2014 года № 945 «Об основных направлениях бюджетной, налоговой и долговой политики Вологодской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». При реализации районного бюджета в 2016 году и подготовке бюджета на 2017 год, проведены мероприятия по оптимизации расходов районного бюджета. Основными направлениями расходования финансовых средств являлись – сохранение социальной направленности, повышение эффективности бюджетных расходов, финансирование приоритетных направлений и целей использования финансовых ресурсов в условиях режима экономии бюджетных средств. В связи с этим в паспорте муниципальной программы позицию «Объем бюджетных ассигнований» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования программы – 1990,9 тысяч рублей, в том числе бюджет района – 1990,9 тысяч рублей, в разделе 3 «Финансовое обеспечение муниципальной программы абзац 1 изложить в новой редакции: Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы – 1990,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 205,9 тысяч рублей;

2016 год - 680,0 тысяч рублей;

2017 год – 1105,0 тысяч рублей.

Соответственно приложение 1 к муниципальной программы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств района», приложение 2 «Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции.

- Постановление от 03.11.2016 № 600 «О внесении изменений в постановление администрации района от 05 ноября 2014 года № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015-2017 годы». При подготовке данного постановления отдел природных ресурсов руководствовался плановым финансированием природоохранных мероприятий за счет средств бюджета района.

Результаты оценки эффективности реализации Программы

Степень реализации мероприятий  (СРм) составляет – 0,8 (Запланировано – 5 мероприятий, Выполнено – 4 мероприятий);

Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) составляет 0,95 (Фактические расходы (Зф) составляют 645,2 тысяч рублей, плановые расходы (Зп) составляют 680,0 тысяч рублей);

Эффективность использования средств бюджета района (Эис) составляет – 0,84 (Степень реализации мероприятий  (СРм) составляет – 0,8, Степень соответствия запланированному уровню расходов (ССуз) составляет 0,95);

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДпз) для снижения уровня загрязнения водных объектов (уменьшение объема неочищенных сточных вод в водные объекты) составляет 1 (Плановое значение показателя (ЗПп) составляет 1,5 млн. м3 а фактическое значение показателя (ЗПф) составляет 1,003 млн. м3.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДпз) для обеспечения населения района качественной питьевой водой (количество отремонтированных и обустроенных источников питьевого водоснабжения) составляет 0 (Плановое значение показателя (ЗПп) составляет 6 источников водоснабжения, фактическое значение показателя (ЗПф) составляет 0 источника водоснабжения).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДпз) для предотвращения загрязнения природной среды отходами производства и потребления (количество эксплуатируемых объектов размещения отходов) составляет 1,0 (Плановое значение показателя (ЗПп) составляет 10 объектов размещения отходов, фактическое значение показателя (ЗПф) составляет 10 объектов размещения отходов).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДпз) для сохранения и развития сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) местного значения (количество особо охраняемых природных территорий) составляет 1,0 (Плановое значение показателя (ЗПп) составляет 9 объектов ООПТ, фактическое значение показателя (ЗПф) составляет 9 объектов ООПТ).

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДпз) для формирования основ экологической культуры населения района, развитие системы непрерывного экологического оброазования населения и обеспечение оперативного информирования и просвещения населения по вопросам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию (количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения) составляет 1,0 (Плановое значение показателя (ЗПп) составляет 95 мероприятий, фактическое значение показателя (ЗПф) составляет 345 мероприятий).

Среднее значение Степени достижения планового значения показателя (индикатора) (СДпз) в целом по выполнению программы составляет (1+0+1+1+1) / 5 = 0,8

Степень реализации муниципальной программы (СР мп/п) составляет 0,8 (Степень достижения планового значения показателя (индикатора) (СДпз) составляет 4,0 число показателей (индикаторов) характеризующих цели и задачи муниципальной программы (N) составляет 5);

Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп/п) составляет 0,7 (Степень реализации муниципальной программы (СР мп/п) составляет 0,8, эффективность использования средств бюджета района (Эис) составляет – 0,84).

Предложения по дальнейшей реализации  программы

Считаем что, данная Программа в 2016 году показала свою эффективность. Предлагаем дальнейшую реализацию Программы

Начальник отдела ПР и ООС                                      Н.А. Холодилова

Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2016

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <**> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Объем сброса неочищенных сточных вод в водные объекты; | млн. м3 | 1,63 | 1,5 | 1,003 |  |
| 2. | Количество отремонтированных и обустроенных источников питьевого водоснабжения | ед. | 3 | 6 | 0 | Невыполнение показателя связано с отсутствием источников питьевого водоснабжения в пользовании администрации Грязовецкого муниципального района |
| 3. | Количество эксплуатируемых объектов размещения отходов | ед. | 14 | 10 | 10 |  |
| 4. | Количество особо охраняемых природных территорий | ед. | 9 | 9 | 9 |  |
| 5. | Доля разработанных правил эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности Грязовецкого района | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Количество проведенных мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения | ед. | 88 | 95 | 411 |  |

### Таблица 2

Сведения о степени выполнения

мероприятий муниципальной программы за 2016 год.

| N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятие, контрольное событие | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа |
|  | Основное мероприятие 1.5 Обустройство объектов размещения отходов | Отдел ПР и ООС администрации района | май | сентябрь |  |  | Обустройство свалок ТБО |  | Свалки не обустраивались в связи со сменой законодательства и отсутствием финансирования |
|  | Мероприятие 1.5.1. Обустройство свалок: ремонт ограждения, очистка ливнёвых канав, ремонт подъездной дороги | Отдел ПР и ООС администрации района | май | сентябрь |  |  | Обустройство свалок ТБО |  | Свалки не обустраивались в связи со сменой законодательства и отсутствием финансирования |
|  | Основное мероприятие 1.7 Природоохранные мероприятия по особо охраняемым природным территориям | Отдел ПР и ООС администрации района | январь | декабрь | май | декабрь | Проведение природоохранных мероприятий | Проведение природоохранных мероприятий | нет |
|  | Мероприятие 1.7.1 Проведение кадастровых работ по внесению в автоматизированную информационную систему государственного кадастры недвижимости сведение об ООПТ | Отдел ПР и ООС администрации района | январь | декабрь | май | декабрь | Проведение кадастровых работ на 5 ООПТ местного значения | Проведение кадастровых работ на 5 ООПТ местного значения | нет |
|  | Мероприятие 1.7.2 Выполнение топографической съемки местности ГТС | Отдел ПР и ООС администрации района | январь | декабрь | Май | декабрь | Выполнение топографической съемки местности на 3 ГТС | Выполнение топографической съемки местности на 3 ГТС | нет |
|  | Мероприятие 1.7.3. Приобретение полисов страхования ГТС | Отдел ПР и ООС администрации района | январь | декабрь | январь | декабрь | Приобретение полисов страхования ГТС | Приобретение полисов страхования ГТС | нет |
|  | Основное мероприятие 1.10 Проведение работ по экологическому мониторингу | Отдел ПР и ООС администрации района | январь | декабрь | январь | декабрь | Предоставление информации для подготовки годовых отчетов | Предоставление информации для подготовки годовых отчетов | нет |
|  | Мероприятие 1.10.1 Предоставление информации по договору организацией «Институт экологии «ЭЛПРОС» | Отдел ПР и ООС администрации района | январь | декабрь |  |  | Предоставление информации для подготовки годовых отчетов | Формирование годовых отчетов | нет |

### Таблица 3

Отчет об использовании средств бюджета района с учетом межбюджетных трансфертов

на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2016 года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> 31 декабря 2016 года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | «Оздоровление окружающей среды в Грязовецком муниципальном районе на 2015 – 2017 годы» | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 680,0 | 645,2 | 645,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 680,0 | 645,2 | 645,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие программы 1.5 | Обустройство объектов размещения отходов | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.5.1 | Обустройство свалок: ремонт ограждения, очистка ливневых канава, подъездной дороги | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие программы 1.7 | Природоохранные мероприятия по особо охраняемым природным территориям | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 620,0 | 635,2 | 635,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 620,0 | 635,2 | 635,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.1 | Проведение кадастровых работ по внесению в автоматизированную информационную систему государственного кадастра недвижимости сведение об ООПТ | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 100,049 | 100,049 | 100,049 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 100,049 | 100,049 | 100,049 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.2 | Выполнение топографической съемки местности ГТС | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 458,751 | 474,00 | 474,00 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 458,751 | 474,00 | 474,00 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.7.3 | Приобретение полисов страхования ГТС | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие программы 1.10. | Проведение работ по экологическому мониторингу | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.10.1 | Предоставление информации по договору с организацией «Институт экологии «ЭЛПРОС» | Отдел ПР и ООС администрации района | всего, в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из нижестоящих бюджетов (бюджетов поселений) за счет собственных средств <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления от физических и юридических лиц <*> | 0,0 | 0,0 | 0,0 |