Отчёт по программе

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов»

утверждена постановлением администрации района от 24.06.2014 года №261

- Результаты использования средств бюджетов и иных средств, привлекаемых на реализацию программы

В рамках реализации районной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов» на 2014 год на реализацию мероприятий было запланировано использовать 12189,6 тыс. руб., в том числе 2426,20 тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 9763,4 тыс. руб. за счет средств бюджета района. В ходе реализации мероприятий фактически использовано 10901,0 тыс. руб., в том числе 2426,20 тыс. руб. за счет средств субсидии из Дорожного фонда Вологодской области, 8474,8 тыс. руб. за счет средств бюджета района.

- Результаты реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, выполненных работах) и их роли в решении задач программы

В рамках реализации районной программы «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов» в 2014 году были реализованы следующие задачи:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности;

- реконструкция существующих и строительство новых дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров;

- обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг.

Ряд мероприятий, проведенный в 2014 году, позволил решить данные задачи, а именно:

- содержание межпоселенческих дорог Грязовецкого района – 2085,2 тыс. руб. (средства бюджета района);

- погашение кредиторской задолженности по содержанию дорог за предыдущие периоды – 258,5 тыс. руб. (средства бюджета района);

- ремонт автодороги п. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области – 2004,34 тыс. руб. (средства бюджета района);

- подготовка проектно-сметной документации по объекту п. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области – 19,98 тыс. руб. (средства бюджета района);

- ремонт дороги п. Вохтога – д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области – 1789,0 тыс. руб. (средства бюджета района);

- подготовка проектно-сметной документации по объекту п. Вохтога – д. Целенниково Грязовецкого района Вологодской области – 17,29 тыс. руб. (средства бюджета района);

- ремонт улицы Гагарина (от ул. Ленина до ул. Советская) в г. Грязовце Вологодской области – 1335,5 тыс. руб. (Дорожный фонд Вологодской области);

- строительство разворотной площадки 1 пускового комплекса в составе объекта «Реконструкция автодороги пос. Вохтога - д. Вохтога - д. Ваганово в Грязовецком районе Вологодской области» - 1947,64 тыс. руб.(856,94 тыс. руб. - средства бюджета района, 1090,7 тыс. руб. – Дорожный фонд Вологодской области);

- приобретение дороги к полигону размещения ТБО в п. Вохтога – 1443,7 тыс. руб. (средства бюджета района).

Все перечисленные мероприятия реализованы полностью.

- Сведения о корректировке программы

В связи с Решением Земского Собрания Грязовецкого муниципального района от 26 декабря 2013 года № 99 «О бюджете Грязовецкого муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 14 ноября 2014 года постановлением администрации Грязовецкого муниципального района № 459 внесены изменения в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района на период 2014-2016 годов».

- Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации программы, мерах, принимаемых по устранению и выявлению недостатков

Проблемных ситуаций и недостатков в ходе реализации программы не выявлено.

- Информация о результатах, достигнутых в рамках реализации программы, с обоснованием отклонений по индикаторам (показателям) программы, плановые значения по которым не достигнуты

В рамках данной программы на 2014 год были запланированы следующие показатели:

- - ввод отремонтированных автомобильных дорог - 3,0 км;

- ввод отремонтированных участков улично-дорожной сети - 3 тыс. м2;

- протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог  - 0,2 км;

- количество реализованных проектов организации дорожного движения – 1 (строительство разворотной площадки).

Данные значения показателей в ходе реализации мероприятий достигнуты.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Основополагающим фактором, повлиявшим на положительный результат реализации программы, является достаточное финансирование мероприятий в 2014 году.

Заместитель начальника управления

строительства, архитектуры, энергетики

и ЖКХ администрации района                                                        Е.В. Лодыгин

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района

на период 2014-2016 годов»

(наименование программы)

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района № 261 от 24.06.2014 г.

(дата, номер и наименование органа, утвердившего программу)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период её реализации, тыс.рублей | Фактически профинансировано с начала реализации программы, тыс.рублей | Финансирование в текущем году, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) | предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | предусмотрено в бюджетах на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января) |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| Бюджет района, всего | 33598,2 | 8474,8 |  |  | 9763,4 | 9763,4 | 8474,8 | 8474,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | 2803,19 | 2300,64 |  |  | 2769,89 | 2769,89 | 2300,64 | 2300,64 |
| текущие расходы | 30795,01 | 6174,16 |  |  | 6993,51 | 6993,51 | 6174,16 | 6174,16 |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | - |  |  |  | - |  |  |  |
| Дорожный фонд Вологодской области | 16306,7 | 2426,2 |  |  | 2426,2 | 2426,2 | 2426,2 | 2426,2 |
| Бюджет мун.обр. | - | - | - | - | - | - | - | - |

### Заместитель начальника

### управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации района                                 Е.В.Лодыгин

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Грязовецкого района

на период 2014-2016 годов»

(наименование программы)

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района № 261 от 24.06.2014 г.

(дата, номер и наименование органа, утвердившего программу)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | 2014 | 2015 | 2016 | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Задача 1 Обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и пропускной способности | ввод отремонтированных автомобильных дорог | км | 6,6 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
|  | ввод отремонтированных участков улично-дорожной сети | тыс. м2 | 8,2 | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - | - |
| Задача 2. Реконструкция существующих и строительство новых дорог на основных направлениях автотранспортных потоков, в том числе в составе региональных транспортных коридоров. | протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог | км | 0 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Обеспечение безопасного и бесперебойного дорожного движения и повышение качества предоставляемых транспортных услуг | количество реализованных проектов организации дорожного движения | ед. | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

### Заместитель начальника

### управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации района                                 Е.В.Лодыгин