**Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» по состоянию за июль 2015 года.**

**Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.**

**1. Ввод жилья.**

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района составил 1496,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1496,0 кв.м.

**2. Переселение граждан из аварийного жилья.**

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- по строительству 30-квартирного дома в г. Грязовце готовность объекта составляет 87,8 %, выполняются отделочные работы и работы по устройству внутренних инженерных коммуникаций.

- по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога:

1) По дому ул. Юбилейная, д. 19В выполняется вынос водопровода со строительной площадки;

2) По дому ул. Колхозная, д. 103 ведутся работы по строительству 1 этажа;

3) По дому ул. Пионерская, д. 11 ведутся работы по строительству 1 этажа.