**Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района**

**за ноябрь 2016 года.**

**Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.**

**1. Ввод жилья.**

 Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в ноябре 2016 года составил 508,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 508,0 кв.м.

**2. Переселение граждан из аварийного жилья.**

 В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом в г. Грязовец, ул. Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом в п. Вохтога, ул. Колхозная, д.103.

В поселке Вохтога в рамках областной адресной программы № 7 продолжается строительство 3-х многоквартирных домов:

- по домам по ул. Пионерская, д. 11 и по ул. Домостроителей, д. 14 ведутся работы по подготовке к сдаче в эксплуатацию;

 - по дому ул. Юбилейная, д. 19в выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, фундаментов, каркаса здания, выполнены работы по устройству коробки здания, ведутся работы по устройству крыши дома, электромонтажные работы, монтаж внутридомовой системы отопления;