Приложение

к постановлению администрации Грязовецкого муниципального района от 30.10.2020г.  № 522 (с изменениями от 11.11.2021 № 590,  от 15.03.2022 № 95, от 15.03.2022 № 98, от 15.03.2022 № 97, от 15.03.2022 № 96, от 29.03.2022 № 119, от 29.12.2023 №769)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА 2021 – 2024 ГОДЫ»

(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грязовецкого муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | нет |
| Участник муниципальной программы | нет |
| Цель муниципальной программы | обеспечение комфортных условий проживания граждан |
| Задачи муниципальной программы | повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований района |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | количество благоустроенных дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек; охват населения благоустроенными дворовыми территориями; количество благоустроенных общественных территорий; доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию современной городской среды |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021-2024 годы |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счёт средств бюджета района составляет 23520,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год – 4654,7 тыс. рублей; 2022 год – 7491,8 тыс. рублей; 2023 год – 5475,8 тыс. рублей; 2024 год – 5898,3 тыс. рублей». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | благоустроено 14 дворовых территорий; доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек составит в 2021-2022 годах 9,09 %, в 2023 году- 7,3 %; охват населения благоустроенными дворовыми территориями в 2021 году составит 16,0 %, в 2022 году- 1,49%, в 2023 году-2,02%; количество благоустроенных общественных территорий составит 0 ед.; доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий составит 0,0 %; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию современной городской среды увеличится с 12% в 2020 году до 15% в 2023 году; количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, составит 0 ед. |

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

На территории Грязовецкого муниципального района Вологодской области расположено 3 муниципальных образования, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, а именно муниципальные образования Вохтожское, Перцевское, Грязовецкое, включая их административные центры - п. Вохтога, д. Слобода и город Грязовец соответственно.

На территории муниципальных образований района, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения более 1000 человек, благоустроено 13 дворов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на период 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Грязовецкого муниципального района от 22.02.2018 № 57, что составляет 23,6 % от общего количества дворовых территорий, участвующих в муниципальной программе.

В настоящее время в благоустройстве нуждаются 55 дворовых территорий. Основной проблемой в районе является значительное количество неблагоустроенных дворов: отсутствие детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточное освещение и скудное озеленение придомовых газонов.

Наиболее острыми проблемами дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных мест.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории муниципальных образований района, не обеспечивают растущие потребности населения и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

Недостаточный уровень благоустройства инфраструктуры на территории муниципальных образований района вызывает дополнительную социальную напряженность в обществе.

На территории муниципальных образований необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение эксплуатационных и эстетических характеристик территорий и предусматривающих следующие виды работ: ремонт дворовых проездов, тротуаров, а также архитектурно-планировочную организацию территории, озеленение, обеспечение освещения, размещение малых архитектурных форм, устройство современных детских игровых площадок и комфортных зон отдыха во дворах, установка скамеек, урн, устройство ограждения территорий. Работы по благоустройству территорий населенных пунктов должны приобрести не только комплексный, но и постоянный характер с эффективным внедрением передовых технологий и новых современных материалов.

Места общественных территорий кратковременного отдыха, прогулок будут все более востребованы горожанами. На сегодня в поселениях недостаточно благоустроенных парков, скверов в шаговой доступности от места проживания, требуется более новый комплексный подход к созданию современной городской среды.

Таким образом, назрела необходимость реализации программных мероприятий, в рамках которых предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий муниципальных образований района.

Основные понятия в муниципальной программе применяются в соответствии с действующим законодательством.

Под благоустроенными территориями понимаются территории, соответствующие действующим на территории населенного пункта правилам благоустройства.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под общественными территориями понимаются территории соответствующего функционального назначения (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). В рамках реализации муниципальной программы  при формировании адресного перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, принимаются в расчет территории населенного пункта соответствующего функционального назначения, такие как: парки, площади, улицы, пешеходные зоны.

В целях определения текущего состояния уровня благоустройства территорий муниципальных образований района разработаны порядки проведения инвентаризации дворовых и общественных территорий.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, развитию современной городской среды.

II. Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации муниципальной программы

Приоритеты в сфере благоустройства определены в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710, государственной программе Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» (в редакции от 7 сентября 2020 года), утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22 сентября 2017 года № 851, Стратегии социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920, к ним относится: повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований.

Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий проживания граждан.

Для достижения указанной цели требуется решение следующей задачи: повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований района.

Срок реализации муниципальной программы: 2021-2024 годы.

III. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Для достижения цели и решения задачи муниципальной программы необходимо реализовать следующие основные мероприятия:

1. Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий» (далее — основное мероприятие — 1.1).

Цель основного мероприятия 1.1: повысить уровень благоустройства дворовых территорий.

В рамках мероприятия 1.1 предусматривается благоустройство дворовых территорий за счет средств субсидии из областного и федерального бюджетов, а также за счет собственных средств бюджетов поселений.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя виды работ, предполагаемые к выполнению из минимального перечня работ. Вышеуказанные перечни работ, предлагаемые к выполнению на дворовых территориях, утверждены программами муниципальных образований района. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства указан в приложении 1 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемый к благоустройству, приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

2. Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство общественных территорий» (далее — основное мероприятие 1.2).

Цель основного мероприятия 1.2: повысить уровень благоустройства общественных территорий.

В рамках мероприятия 1.2 предусматривается благоустройство общественных территорий за счет средств субсидии из областного и федерального бюджетов, а также за счет собственных средств бюджетов поселений.

Реализации проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций.

Адресный перечень общественных территорий, планируемый к благоустройству, приведен в приложении 3 к муниципальной программе.

IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района составляет 23520,6   тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 4654,7 тыс. рублей;

2022 год – 7491,8 тыс. рублей;

2023 год – 5475,8 тыс. рублей;

2024 год – 5898,3 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района приведено в приложении 4 к муниципальной программе.

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района приведены в приложении 5 к муниципальной программе.

V. Целевые показатели (индикаторы), достижения цели и решения задачи муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы приведены в приложении 6 к муниципальной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в приложении 7 к муниципальной программе.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- благоустроено 14 дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек составит в 2021-2022 годах 9,09 %, в 2023 году- 7,3 %;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями в 2021 году составит 16,0 %, в 2022 году- 1,49%, в 2023 году-2,02%;

- количество благоустроенных общественных территорий составит 0 ед.;

- доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий составит 0,0 %;

- доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию современной городской среды увеличится с 12% в 2020 году до 15% в 2023 году;

- количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, составит 0 ед.

Приложение 1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований района | количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 |
|  |  | доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек | % | 8,93 | 7,50 | 9,09 | 9,09 | 7,3 | 0,0 |
|  |  | охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | 8,88 | 2,70 | 16,0 | 1,49 | 2,02 | 0,0 |
|  |  | количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании с численностью населения свыше 1000 человек | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, в отчетном году | % | 0 | 12 | 15 | 15 | 15 | 0 |
|  |  | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к муниципальной программе

Методика расчета значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

| № п/п | Обозначение и наименование показателя(индикатора) | Формула расчета | Исходные данные для расчета значений показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обозначение переменной | наименование переменной | источник исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Кбд - количество благоустроенных дворовых территорий, ед. | Кбд | Кбд | количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района на основании актов выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в отчетном году |
| 2. | Дбд - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек , % | Дбд=Кбд/Код * 100% | Кбд | общее количество благоустроенных дворовых территорий в отчетном году, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района и администраций муниципальных образований района |
|  |  |  | Код | общее количество дворовых территорий многоквартирных домов, участвующих в муниципальной программе в отчетном году, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района на основании приложения 2 к муниципальной программе |
| 3. | Дон - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), % | Дон=Чбф/Чобщ * 100% | Чбф | численность населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, в отчетном году, ед. | Информация администраций муниципальных образований района |
|  |  |  | Чобщ | Чобщ - общая численность населения муниципальных образований, в которых планируется благоустройство дворовых территорий, ед. | Статистическая информация |
| 4 | Кбо - количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Кбо | Кбо | количество благоустроенных общественных территорий в отчетном году, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района на основании актов выполненных работ по благоустройству общественных территорий в отчетном году |
| 5 | Дбо - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, % | Дбо=Кбо/Коо * 100% | Кбо | общее количество благоустроенных общественных территорий, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района и администраций муниципальных образований района на основании актов выполненных работ |
|  |  |  | Коо | общее количество общественных территорий, планируемых к благоустройству в отчетном году, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района на основании приложения 3 к муниципальной программе |
| 6. | Dn - доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общей численности граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | Dn = Ny/N x 100 % | Ny | численность граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию современной городской среды, чел. | Информация администраций муниципальных образований района, участвующих в муниципальной программе |
|  |  |  | N | численность граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию современной городской среды, ед. | Статистическая информация |
| 7. | П - количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, ед. | П | П | количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций в отчетном году, ед. | Информация управления строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района и администраций муниципальных образований района |

Приложение 3

к муниципальной программе

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства,  предлагаемых  к размещению на дворовой территории многоквартирных домов

1                                                      2                                                      3                                              4

1 –  уличный светильник на кронштейне; 2 — скамья; 3 — урна; 4 — светильник уличный с датчиком движения

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, планируемый к благоустройству на 2021 - 2024 годы

| Адреса дворовых территорий | Год реализации | Виды работ |
| --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Вохтожское |
| 1 | п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 12, д. 14 | 2021 | Устройство парковочных мест, асфальтирование проездов, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 2 | п. Вохтога, ул. Линейная, д. 19а, д. 19б | 2022 | Асфальтирование проездов, устройство парковочных мест, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 3 | п. Вохтога, ул. Юбилейная, д. 17, д. 19 | 2023 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 4 | п. Вохтога, ул. Линейная, д. 20, д. 20а | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 5 | п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 68 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 6 | п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 58 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 7 | п. Вохтога, ул. Колхозная, д. 60, д. 62 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 8 | п. Вохтога, ул. Юбилейная, д.10 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| Муниципальное образование Грязовецкое |
| 1 | г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 59 | 2021 | Асфальтирование проездов, тротуаров |
| 2 | г. Грязовец, ул. Ленина, д.116 | 2021 | Асфальтирование проездов, тротуаров |
| 3 | г. Грязовец, ул. Советская, д. 69 | 2022 | Асфальтирование проездов, тротуаров |
| 4 | г. Грязовец, ул. Румянцевой, д. 23 | 2022 | Асфальтирование проездов, тротуаров |
| 5 | г. Грязовец, ул. Румянцевой, д. 25 | 2022 | Асфальтирование проездов, тротуаров |
| 6 | г. Грязовец, ул. Победы, д. 83 | 2022 | Асфальтирование проездов, тротуаров |
| 7 | г. Грязовец, ул. Маяковского, д. 13 | 2023 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 8 | г. Грязовец, ул. Маяковского, д. 13а | 2023 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 9 | г. Грязовец, ул.Обнорского д.29 | 2023 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 10 | г. Грязовец, ул. Рабочая, д. 5 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 11 | г. Грязовец, ул. Привокзальная, д. 7 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 12 | г. Грязовец, ул. Привокзальная, д. 11 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 13 | г. Грязовец, ул. Рабочая, д. 9 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 14 | г. Грязовец, ул. Рабочая, д.11 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 15 | г. Грязовец, ул. Беляева, д. 28 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 16 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 97, ул.Пылаевых. д.29, ул.Советская, д.120 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 17 | г. Грязовец, ул. Рабочая, д. 6, ул. Заводская, д. 6, д.4А | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 18 | г. Грязовец, Ленина, д. 113 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 19 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 115 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 20 | г. Грязовец, ул. Молодежная, д. 12 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 21 | г. Грязовец, ул. Румянцевой, д. 16 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 22 | г. Грязовец, ул. Гагарина, д. 3, ул. Привокзальная, д.19 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 23 | г. Грязовец, ул. Дружбы, д. 7, ул. Мира, д. 28, ул. Рабочая, д. 14 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 24 | г. Грязовец, ул. Ленина, д. 62 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 25 | г. Грязовец, ул. Ленина, д.63 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 26 | г. Грязовец, ул. Волкова, д. 13, д. 15 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 27 | г. Грязовец, ул. Гагарина, д. 7, д. 9 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 28 | г. Грязовец, ул. Гагарина, д. 73 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 29 | г. Грязовец, ул. Гагарина, д. 66 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 30 | г. Грязовец, ул. Карла Маркса, д. 4а | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 31 | г. Грязовец, ул. Комсомольская, д. 45 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 32 | г. Грязовец, ул. Володарского, д. 72 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 33 | г. Грязовец, ул. Володарского, д. 68 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 34 | г. Грязовец, ул. Молодёжная, д. 9 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 35 | г. Грязовец, ул. Беляева, д. 3 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 36 | г. Грязовец, ул. Коммунистическая, д. 51, д. 53 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 37 | г. Грязовец, ул. Беляева, д. 4, ул. Коммунистическая, д. 55, ул. Октябрьская, д. 1 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 38 | г. Грязовец, ул. Урицкого, д. 4 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 39 | г. Грязовец, ул. Урицкого, д. 6 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 40 | г. Грязовец, ул. Пылаевых, д. 52 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| 41 | г. Грязовец, ул. Гагарина, д. 10 | 2024 | Асфальтирование проездов, тротуаров, установка урн, скамеек, освещение дворовой территории |
| Муниципальное образование Перцевское |
| 1 | д. Слобода, ул. Школьная, д. 20а | 2021 | Асфальтирование проездов |
| 2 | д. Слобода, ул. Школьная, д. 5 | 2021 | Асфальтирование проездов |
| 3 | д. Слобода, ул. Центральная, д. 23 | 2024 | Асфальтирование проездов |

».

Приложение 6

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета района

| Наименование муниципальной программы /ответственный исполнитель, участники муниципальной программы | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2024 годы» | всего, в том числе | 4654,7 | 7491,8 | 5475,8 | 5898,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 2810,7 | 3305,6 | 3305,6 | 3672,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1394,6 | 1653,6 | 1653,6 | 1668,9 |
|  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 516,6 | 556,5 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 449,4 | 2532,6 | 0,0 | 0,0 |
| Ответственный исполнитель - Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно - коммунального хозяйства администрации района | всего, в том числе | 4654,7 | 7491,8 | 5475,8 | 5898,3 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 2810,7 | 3305,6 | 3305,6 | 3672,9 |
|  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1394,6 | 1653,6 | 1653,6 | 1668,9 |
|  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 516,6 | 556,5 |
|  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 449,4 | 2532,6 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 7

к муниципальной программе

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета района

| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участник | Источник финансового обеспечения | Расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды на территории Грязовецкого муниципального района на 2021-2024 годы» | итого по муниципальной программе | всего, в том числе | 4654,7 | 7491,8 | 5475,8 | 5898,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 516,6 | 556,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1394,6 | 1653,6 | 1653,6 | 1668,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 2810,7 | 3305,6 | 3305,6 | 3672,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 449,4 | 2532,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 4654,7 | 7491,8 | 5475,8 | 5898,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 516,6 | 556,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1394,6 | 1653,6 | 1653,6 | 1668,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 2810,7 | 3305,6 | 3305,6 | 3672,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 449,4 | 2532,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | «Благоустройство дворовых территорий» | управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального района | всего, в том числе | 4654,7 | 7491,8 | 5475,8 | 5898,3 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 516,6 | 556,5 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 1394,6 | 1653,6 | 1653,6 | 1668,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 2810,7 | 3305,6 | 3305,6 | 3672,9 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 449,4 | 2532,6 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Благоустройство общественных территорий» | управление строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации Грязовецкого муниципального район | всего, в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | собственные доходы бюджета района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет собственных средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из областного бюджета за счет средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | межбюджетные трансферты из бюджетов поселений за счет собственных средств бюджетов поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |