Отчёт по программе

«Газификация Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы»

утверждена постановлением администрации района от 14.07.2014 года №296

- Результаты использования средств бюджетов и иных средств, привлекаемых на реализацию программы

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Газификация Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы» на 2014 год использовано 1366,07 тыс. руб., в том числе 1229,46 тыс. руб. за счет средств субсидии из областного бюджета, 136,61 – бюджет района.

- Результаты реализации основных мероприятий программы (сведения о проведенных мероприятиях, выполненных работах) и их роли в решении задач программы

Основной задачей данной программы является строительство распределительных газовых сетей и перевод потребителей с сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа. В рамках данной задачи в 2014 году реализовывано строительство распределительного газопровода к жилым домам по ул.Садовая, Ольховая, Полевая, пер.Дачному в п.Вохтога, таким образом ввод распределительных газовых сетей составил 1,5 км, 67 домовладений получили доступ к природному газу.

- Сведения о корректировке программы

Корректировки и изменения в программу не вносились.

- Сведения о проблемных ситуациях и недостатках в ходе реализации программы, мерах, принимаемых по устранению и выявлению недостатков

Невозможность выполнения полного объема работ в рамках заключенного контракта по строительству распределительного газопровода к жилым домам по ул.Садовая, Ольховая, Полевая, пер.Дачному в п.Вохтога (отсутствуют врезки) ввиду отказа ОАО Вологдаоблгаз в выдаче технических условий потребителям.

- Информация о результатах, достигнутых в рамках реализации программы, с обоснованием отклонений по индикаторам (показателям) программы, плановые значения по которым не достигнуты

В ходе реализации мероприятий по строительству газораспределительных сетей, показатели протяженности распределительных газовых сетей и количество домовладений (квартир), получающих доступ к природному газу, составили 1,5 км. и 67 единиц соответственно.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

На реализацию мероприятия по строительству распределительного газопровода к жилым домам по ул. Садовая, Ольховая, Полевая, пер. Дачному в п. Вохтога оказал влияние погодный фактор. Контракт не реализован в полном объеме ввиду наступления зимних условий, в результате которых работы по врезке не выполнены.

Заместитель начальника управления

строительства, архитектуры, энергетики

и ЖКХ администрации района                                                        Е.В. Лодыгин

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации программы

«Газификация Грязовецкого муниципального района на 2014 - 2016 годы»

(наименование программы)

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района № 296 от 14.07.2014 г.

(дата, номер и наименование органа, утвердившего программу)

| Источники финансирования и направления расходования средств | Объемы финансирования по мероприятиям программы на весь период её реализации, тыс.рублей | Фактически профинансировано с начала реализации программы, тыс.рублей | Финансирование в текущем году, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам (кроме текущего года) | предусмотрено программой на текущий год (на дату утверждения программы) | предусмотрено в бюджетах на текущий год | фактически профинансировано (кассовые расходы) на 1 июля (на 1 января) | фактически выполнено (фактические расходы) на 1 июля (на 1 января) |
|  |  |  | 2015 | 2016 |  |  |  |  |
| Бюджет района, всего | 610,3 | 136,6 |  |  | 209,1 | 136,6 | 136,6 | 136,6 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы | 610,3 | 136,6 |  |  | 209,1 | 136,6 | 136,6 | 136,6 |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет, всего | - |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет, всего | 5492,00 | 1229,46 |  |  | 1882,0 | 1238,6 | 1229,46 | 1229,46 |

### Заместитель начальника

### управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации района                                 Е.В. Лодыгин

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах, достигнутых в рамках реализации программы

«Газификация Грязовецкого муниципального района на 2014-2016 годы»

(наименование программы)

Постановление администрации Грязовецкого муниципального района № 296 от 14.07.2014 г.

(дата, номер и наименование органа, утвердившего программу)

| Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Ед. измерения | Базовое значение (на начало реализации программы) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| Задача 1 Строительство распределительных газовых сетей и перевод потребителей с сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа | Протяженность распределительных газовых сетей | км. | 21,9 | - | 1,5 | - | - | - | - | По программе полное строительство объекта было запланировано на 2015 год. |
|  | Количество домовладений (квартир) получающих доступ к природному газу | ед. | 826 | - | 67 | - | - | - | - | По программе полное строительство объекта было запланировано на 2015 год. |

### Заместитель начальника

### управления строительства, архитектуры, энергетики и ЖКХ администрации района                                 Е.В. Лодыгин