Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за июль 2016 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в июле 2016 года составил 701,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 701, 0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" сданы в эксплуатацию:

- 30-квартирный жилой дом, расположенный по адресу: г. Грязовец, ул.Газовиков, д.39;

- 15-квартирный жилой дом, расположенный по адресу:  в п.Вохтога, ул.Колхозная, д.103.

В поселке Вохтога в рамках областной адресной программы № 7  продолжается строительство 3-х многоквартирных домов:

- по дому, расположенному по адресу: п.Вохтога, ул.Пионерская, д.11 выполнены работы по устройству коробки здания, перегородок, выполнена подготовка под полы, ведутся работы по устройству кровли, внутренней отделке помещений и устройству инженерных сетей;

-  по   дому, расположенному по адресу: п.Вохтога, ул.Юбилейная,  д.19в выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей, фундамента, торцевых наружных стен, колонн и перекрытия 1 этажа, ведутся работы по устройству стен и колонн перекрытия 2 этажа;

- по дому, расположенному по адресу: п.Вохтога, ул. Домостроителей, д. 14 выполнены работы по устройству фундамента, стен и перегородок, смонтированы лестничные площадки и марши. Ведутся работы по монтажу перекрытий 3 этажа, отделке и монтажу внутренних инженерных сетей.

Начальник управления,

Строительства,

архитектуры, энергетики и ЖКХ

администрации района	                                                   Е.В.Лодыгин