**Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района**

**за август 2015 года.**

**Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.**

**1. Ввод жилья.**

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в августе 2015 года составил 1310,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1310,0 кв.м.

**2. Переселение граждан из аварийного жилья.**

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- по строительству 30-квартирного дома в г. Грязовце готовность объекта составляет 89,8 %, выполняются отделочные работы.

- по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога:

1) По дому ул. Юбилейная, д. 19в работы приостановлены;

2) По дому ул. Колхозная, д. 103 выполнены работы по внутриплощадочным сетям водопровода и канализации, ведутся работы по строительству 1 этажа;

3) По дому ул. Пионерская, д. 11 ведутся работы по возведению каркаса дома.

Зам. начальника управления,

начальник отдела

архитектуры, энергетики и ЖКХ

администрации района Л.А. Зимина