**Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за февраль 2015 года.**

**Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.**

**1. Ввод жилья.**

     Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района составил 2691,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 2691,0 кв.м.

**2. Переселение граждан из аварийного жилья.**

     В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

     - по строительству 30-квартирного дома в г. Грязовце выполнены работы по монтажу фундаментов, плит перекрытия цокольного этажа, кладке I этажа, ведется монтаж плит перекрытия I этажа.

 - по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога продолжаются работы  по разработке проектно-сметной документации, начаты подготовительные работы на строительных площадках.