Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» за март 2015 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района составил 1319,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1319,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- по строительству 30-квартирного дома в г. Грязовце выполнены работы по монтажу фундаментов, плит перекрытия цокольного этажа, кладке I и II этажей, плит перекрытия I и II этажей, в настоящий момент ведется кладка III этажа.

- по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога продолжаются работы  по разработке проектно-сметной документации, ведутся подготовительные работы на строительных площадках.