Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за ноябрь 2015 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

1. Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в ноябре 2015 года составил 1321,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 1321,0 кв.м.

2. Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- 30-квартирный дом в г. Грязовце введен в эксплуатацию 26.10.2015 года.

- по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога:

1) По   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19 в работы приостановлены;

2) По дому ул. Колхозная, д. 103 выполнены работы по устройству наружных сетей (водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение), устройству каркаса, устройству железобетонного перекрытия 1 этажа, выполнена подсыпка под полы 1 этажа; ведутся работы по устройству: наружных стен 1 и 2 этажа, внутренних перегородок на 1 этаже, перекрытий 2 этажа;

3) По дому ул. Пионерская, д. 11 выполнены работы по устройству каркаса 1 этажа, устройству железобетонного перекрытия 1 этажа, выполнена подсыпка под полы 1 этажа;  ведутся работы по устройству: наружных стен 1 этажа, каркаса 2 этажа.