Информация о реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» для размещения на сайте района

за сентябрь 2015 года.

Управление строительства, архитектуры, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства района.

Ввод жилья.

Ввод жилья на территории Грязовецкого муниципального района в сентябре 2015 года составил 773,0 кв.м., в том числе индивидуальное жилищное строительство 773,0 кв.м.

Переселение граждан из аварийного жилья.

В рамках реализации 2 этапа областной адресной программы № 7 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Вологодской области с учетом необходимости развития мало-этажного жилищного строительства на 2013 - 2017 годы" в соответствии с заключенными муниципальными контрактами:

- по строительству 30-квартирного дома в г. Грязовце готовность объекта составляет 97 %, выполняются  работы по благоустройству с малыми формами.

- по строительству «под ключ» трех многоквартирных жилых домов в посёлке Вохтога:

1)   По   дому  ул.   Юбилейная,  д. 19 в работы приостановлены;

2) По дому ул. Колхозная, д. 103 выполнены работы по внутриплощадочным сетям водопровода и канализации, ведутся работы по строительству 1 этажа, возведение каркаса 2 этажа;

3)   По дому ул. Пионерская, д. 11 ведутся работы по строительству 1 этажа.

Зам. начальника управления,

начальник отдела

архитектуры, энергетики и ЖКХ

администрации района	                                                               Л.А. Зимина